КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН

ОЛЬГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АКТ № 9

проверки эффективного, целевого использования

бюджетных средств выделенных на выполнение

муниципальной программы «Модернизаций дорожной

сети и ее содержание на 2015-2017 годы»

12 февраля 2018г.								пгт Ольга

Основание для проведения проверки: поручение депутата Законодательного Собрания Приморского края В.Г. Романова от 30.01.2018 № 135 о проведении контрольного мероприятия "Проверка эффективного, целевого использования бюджетных средств, выделенных в 2017 году на исполнение  муниципальной программы "Модернизация дорожной сети и её содержание на 2015-2017 годы" (утверждена постановлением администрации Ольгинского муниципального района от 12.11.2014 № 542) в рамках которой в 2017 году было восстановлено изношенное дорожное покрытие по ул. Садовая с. Пермское, пункт 25 плана работы Контрольно-счетного органа на 2018 год, утвержденный распоряжением председателя Контрольно-счетного органа 29.12.2017 № 4.

Цель проведения проверки:

определение эффективного, целевого использования бюджетных средств направленных на реализацию мероприятий, утверждённых в рамках программы.

Предмет контрольного мероприятия:

- нормативные правовые акты, бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию мероприятий программы, бухгалтерская отчетность, платежные и иные первичные документы подтверждающие обоснованность расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий программы.

Объект контроля: администрация Пермского сельского поселения.

Проверяемый период деятельности: 2017год.

Сведения о проверяемом учреждении: ИНН 2523003779, КПП 252301001, ОГРН 1052502455455

В проверяемом периоде за финансово-хозяйственную деятельность с правом первой подписи отвечает глава администрации Пермского сельского  поселения Листровая М.В., с правом второй подписи - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Ольгинского муниципального района Чучманская В.Н. (договор о бухгалтерском обслуживании).

Анализ нормативно правовых актов

Согласно статье 179.4 БК РФ Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. К дорожным фондам относятся Федеральный дорожный фонд, дорожные фонды субъектов Российской Федерации и муниципальные дорожные фонды.

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Ольгинского района утвержден постановлением администрации Ольгинского муниципального района от 30.12.2014 № 622 (с последующими изменениями и дополнениями).

Муниципальная программа "Модернизация дорожной сети и ее содержание на 2015-2017 годы", (далее – Программа № 542), утверждена постановлением администрации Ольгинского муниципального района (далее – администрация ОМР) от 12.11.2014 № 542 в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации", Уставом ОМР, "Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ОМР", утвержденным постановлением администрации ОМР от 30.09.2013г. № 485 (далее – Порядок № 485).

Постановлением администрации ОМР от 13.02.2017 № 36 «О внесении изменений в муниципальную программу "Модернизация дорожной сети и ее содержание на 2015-2017 годы" Программа изложена в новой редакции.

Перечень объектов улично-дорожной сети Ольгинского муниципального образования, планируемых к ремонту и реконструкции в 2015-2017 году включает в себя:- содержание, ремонт дорожного покрытия по ул. Садовая, протяженностью 1,0 км. в с. Пермском.

Решением Думы Ольгинского муниципального района от 15.12.2016. № 397 "О бюджете Ольгинского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" объем бюджетных средств направленных в дорожный фонд на 2017 год запланирован в сумме 6690,07 тыс. руб. в том числе за счет субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в размере 2500,00 тыс. руб.

Соглашением № 16-20 от 19 мая 2017г. "О предоставлении в 2017 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования Приморского края в рамках реализации государственной программы Приморского края "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2013-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 394-па", заключенным между Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края и Ольгинским муниципальным районом на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Ольгинского муниципального района выделяется субсидия в размере 2500,00 тыс. руб. Ольгинский муниципальный район обеспечивает направление средств местного бюджета на софинансирование расходных обязательств на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в размере 625,00 тыс. руб.

На ремонт дорожного покрытия по ул. Садовая с. Пермское протяженностью 1,0 км., согласно Соглашению № 16-20, за счет средств дорожного фонда Приморского края выделяется субсидия в размере 1000,00 тыс. руб., за счет средств местного бюджета софинансирование в размере 250,00 тыс. руб.

Заявки на представление субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края содержат наименование населенных пунктов, наименование и адрес объектов, подлежащих капитальному ремонту, виды работ, протяженность ремонтируемых дорог, сметную стоимость, потребность в субсидии из краевого бюджета, объем финансирования за счет средств местного бюджета.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее – Закон № 131-ФЗ) органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом РФ (далее – БК РФ). Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с БК РФ.

Между администрацией Ольгинского муниципального района и администрациями сельских поселений Ольгинского муниципального района заключены Соглашения "О передаче к осуществлению части полномочий администрацией Ольгинского муниципального района сельскому поселению по решению вопросов местного значения на 2017 год". Одним из переданных полномочий является: – дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктах населения и обеспечения безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорого местного значения в границах населенных пунктов поселения.

Соглашение № 4 от 26.12.2016 заключено с администрацией Пермского сельского поселения сроком действия с 01.01.2017 по 31.12.2017. Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых администрации Пермского сельского поселения Ольгинским муниципальным районом составляет 614,40 тыс. руб.

В целях обоснования исполнения выделенных субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края и переданных межбюджетных трансфертов для подтверждения произведенных администрацией Пермского поселения расходов КСО запрошены копии документов относящихся к реализации мероприятий по Программе № 542.

Представлены к проверке договоры, контракты, счета-фактуры, акты приемки выполненных работ, первичные и другие документы, подтверждающие факт проведения работ.

Проверкой установлено:

Электронный аукцион по наименованию объекта закупки "Выполнение работ по ремонту дороги в с.Пермское Ольгинского района Приморского края" (№ извещения 0120300012017000033) с начальной (максимальной) ценой контракта 1250,00 тыс. руб., с датой публикации 24.07.2017 и датой окончания срока рассмотрения заявок 03.08.2017, ввиду отсутствия заявок, в соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, признан не состоявшимся. При повторном проведении электронного аукциона с датой публикации 23.08.2017, индивидуальным кодом закупки: 1732523003779252301001000030034399244, подана одна заявка. Аукционная комиссия, рассмотрев 24.08.2017 единственную заявку участника, руководствуясь ч.1 ст.71 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ приняла решение заключить контракт с единственным поставщиком - индивидуальным предпринимателем Куршевой Яной Юрьевной.

Муниципальный контракт № 0120300012017000037-0096505-01 на сумму 1250,00 тыс. руб. на выполнение работ по ремонту дорог в с. Пермское по ул. Садовая, протяженностью 1,0 км., заключен 04.09.2017. Срок действия контракта с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств обеих сторон. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств с момента заключения муниципального контракта по 13.11.2017.

В нарушение пункта 1 Распоряжения Министерства транспорта РФ от 07.05.2003г №ИС-414-р "О введение в действие гарантийных паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильные дороги и искусственные сооружения на них" гарантийный паспорт на законченные работы отсутствует.

В нарушение приложения № 1 и № 2 Распоряжения Министерства транспорта РФ от 07.05.2003г №ИС-414-р в пункте 6.2 Контракта № 0120300012017000037-0096505-01 срок предоставления гарантий качества установлен 36 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ. На основании вышеуказанного распоряжения в приложениях №1, № 2 гарантийный срок ремонта верхнего слоя покрытия автомобильной дороги установлен от 4 лет.

На выполненные работы 23.10.2017 составлены: Справка о стоимости выполненных работ унифицированной формы № КС-3, акт о приемке выполненных работ формы № КС-2 на сумму 1250,00 тыс. руб.

Для приемки выполненных работ, проведения экспертизы результатов исполнения поставщикам, подрядчиками обязательств по заключенному контракту, распоряжением администрации Пермского поселения от 23.10.2017 № 33 создана комиссия в составе 6 человек, в том числе 2 представителя от администрации Ольгинского муниципального района. Составленный приемочной комиссией акт приемки выполненных работ содержит наименование выполненных работ, единицы измерения, объемы (количество). Экспертиза результатов исполнения поставщикам, подрядчиками обязательств по заключенному контракту а акте приемки выполненных работ не отражена.

Администрацией Пермского сельского поселения в нарушение пункта 2.5 муниципального контракта № 0120300012017000037-0096505-01 расчет заказчика с подрядчиком произведен не в срок установленный муниципальным контрактом, с опозданием на 18 банковских дней. Штрафных санкций подрядчиком по отношению к заказчику не предъявлялись.

Оплата за выполненные работы произведена:

- платежное поручение № 386770 от 26.10.2017 на сумму 250000,00 руб. (за счет средств бюджета района);

- платежное поручение № 40821 от 07.12.2017 на сумму 1000000,00 руб. (за счет субсидии из краевого бюджета).

При проверке первичных документов по фактическому выполнению работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (акты выполненных работ форма КС-2. справки выполненных работ форма КС-3, счета фактуры) нарушений не обнаружено. Наименование и объемы выполненных работ в предъявленных для оплаты актах выполненных работ соответствуют утвержденным сметам.

Информация об исполнении расходов представлена в департамент финансов приморского края в установленные сроки и полном объеме.

Выводы

1. При проверке первичных документов по фактическому выполнению работ по ремонту дорожного покрытия по ул. Садовая с. Пермское (акты выполненных работ форма КС-2. справки выполненных работ форма КС-3, счета фактуры) нарушений не обнаружено. Наименование и объемы выполненных работ в предъявленных для оплаты актах выполненных работ соответствуют утвержденным сметам.

2. Выделенные бюджетные средства использованы эффективно, не целевого использования бюджетных средств направленных на реализацию мероприятий, утверждённых в рамках программы не установлено.

3. В нарушение пункта 1 Распоряжения Министерства транспорта РФ от 07.05.2003г №ИС-414 отсутствует гарантийный паспорт на законченные работы.

4. В нарушение приложения № 1 и № 2 Распоряжения Министерства транспорта РФ от 07.05.2003г №ИС-414-р снижен срок представления гарантий качества.

Предложения

1. В срок до 01 марта 2018г. оформить гарантийный паспорт на законченные работы по ремонту дорожного покрытия по ул. Садовая установив срок представления гарантий качества согласно Распоряжению Министерства транспорта РФ от 07.05.2003г №ИС-414-р.

Акт составлен в двух экземплярах:

1-й экземпляр – Контрольно-счетный орган

2-й экземпляр – администрации Пермского сельского поселения

Председатель контрольно – счетного

органа Ольгинского муниципального района			Т.П. Альшанская

С актом ознакомлен и один экземпляр получил:

Глава администрации

Пермского сельского поселения					М.В.Листровая

«____»______________2018 год